# Squad y Responsabilidades — Dressed

Equipo de desarrollo del Sistema de Recomendación de Outfits con IA

## Composición del equipo

El proyecto es desarrollado por un equipo de 3 integrantes con roles claramente definidos, metodología Scrum y un plazo de 3 meses (6 sprints de 2 semanas).

| Rol | Integrante | Tecnologías | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Técnico + IA + Scraping | Fernando Henriquez | Python, FastAPI, BeautifulSoup, Claude Haiku Vision · Anthropic API | Arquitectura general, motor de recomendación, análisis de imágenes, web scraping, apoyo transversal al equipo. |
| Backend + DevOps | Lucas Soto | Spring Boot, Java, Gradle, Railway (preparado) | API REST, autenticación JWT, lógica de negocio, despliegue cloud preparado. |
| Frontend + QA/Testing | Joaquin Beltran | React, TailwindCSS, Vercel, Vitest | Interfaz de usuario, visualización de outfits, pruebas unitarias e integración. |

## Ceremonias Scrum del equipo

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Diaria (días hábiles) | 15 minutos | Todo el equipo |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 1 hora | Líder (Fernando Henriquez) |
| Sprint Review | Fin de cada sprint | 30 minutos | Todo el equipo |
| Sprint Retrospective | Fin de cada sprint | 30 minutos | Líder (Fernando Henriquez) |

## Distribución de trabajo por sprint

Cada integrante tiene responsabilidad principal en su módulo, pero las historias de usuario que cruzan capas (frontend + backend + BD) se coordinan mediante la definición de contratos de API al inicio de cada sprint. El líder apoya a todos los integrantes cuando existe algún impedimento técnico.