# Product Backlog Priorizado — Dressed

37 Historias de Usuario · 189 Story Points · Priorización MoSCoW

("Las HU de E7 (suscripción) y HU19 quedan como funcionalidades escalables futuras fuera del alcance del proyecto académico.")

## Criterios de priorización MoSCoW

| Prioridad | Descripción |
| --- | --- |
| Must Have | Funcionalidades imprescindibles. El sistema no funciona sin ellas. |
| Should Have | Importantes pero no críticas. Se incluyen si el tiempo lo permite. |
| Could Have | Deseables. Solo se desarrollan si sobra capacidad en el sprint. |
| Won't Have | Fuera del alcance del proyecto académico. |

## Backlog completo priorizado

| # | ID | Historia de usuario | SP | Épica | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU01 | Como usuario quiero registrarme con correo y contraseña para acceder al sistema. | 3 | E1 | Must Have | Sprint 1 |
| 2 | HU02 | Como usuario quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi cuenta. | 3 | E1 | Must Have | Sprint 1 |
| 3 | HU04 | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta. | 1 | E1 | Must Have | Sprint 1 |
| 4 | HU05 | Como usuario quiero recuperar mi contraseña por correo en caso de olvidarla. | 5 | E1 | Must Have | Sprint 1 |
| 5 | HU06 | Como usuario quiero ingresar mis datos personales para personalizar mi experiencia. | 2 | E2 | Must Have | Sprint 1 |
| 6 | HU07 | Como usuario quiero registrar mis tallas para recibir recomendaciones ajustadas. | 3 | E2 | Must Have | Sprint 1 |
| 7 | HU08 | Como usuario quiero registrar mis proporciones corporales para mejorar la precisión del outfit. | 5 | E2 | Must Have | Sprint 1 |
| 8 | HU20 | Como sistema quiero almacenar nombre, precio, imagen, enlace, categoría, talla y tienda de cada prenda. | 5 | E4 | Must Have | Sprint 1 |
| 9 | HU22 | Como sistema quiero registrar la fecha de última actualización de cada producto. | 2 | E4 | Must Have | Sprint 1 |
| 10 | HU03 | Como usuario quiero iniciar sesión con Google para registrarme más rápido. | 5 | E1 | Should Have | Sprint 2 |
| 11 | HU09 | Como usuario quiero definir mi tono de piel y paleta de colores para recibir outfits que me favorezcan. | 5 | E2 | Must Have | Sprint 2 |
| 12 | HU10 | Como usuario quiero seleccionar mis estilos de vestimenta preferidos para filtrar las recomendaciones. | 3 | E2 | Must Have | Sprint 2 |
| 13 | HU11 | Como usuario quiero editar mi perfil en cualquier momento para mantenerlo actualizado. | 3 | E2 | Should Have | Sprint 2 |
| 14 | HU12 | Como usuario quiero ver un indicador de completitud de mi perfil para saber qué información me falta. | 2 | E2 | Could Have | Sprint 2 |
| 15 | HU18 | Como sistema quiero extraer productos desde tiendas retail nacionales para poblar el catálogo. | 13 | E4 | Must Have | Sprint 2 |
| 16 | HU19 | Como sistema quiero extraer productos desde plataformas de segunda mano para ampliar el catálogo. | 13 | E4 | Won't Have | Futura |
| 17 | HU21 | Como sistema quiero actualizar el catálogo periódicamente para mantener los productos vigentes. | 8 | E4 | Must Have | Sprint 3 |
| 18 | HU23 | Como sistema quiero evitar duplicados al importar productos nuevos. | 5 | E4 | Must Have | Sprint 3 |
| 19 | HU29 | Como usuario quiero hacer clic en una prenda y ser redirigido a la tienda original para comprarla. | 2 | E6 | Must Have | Sprint 3 |
| 20 | HU30 | Como usuario quiero que el enlace se abra en una nueva pestaña para no perder mi sesión. | 1 | E6 | Must Have | Sprint 3 |
| 21 | HU13 | Como sistema quiero analizar imágenes de prendas con visión artificial para extraer color, fit y estilo. | 13 | E3 | Must Have | Sprint 4 |
| 22 | HU14 | Como usuario quiero recibir outfits generados automáticamente según mi perfil. | 13 | E3 | Must Have | Sprint 4 |
| 23 | HU24 | Como usuario quiero ver los outfits generados para mí de forma visual y clara. | 5 | E5 | Must Have | Sprint 4 |
| 24 | HU25 | Como usuario quiero ver el detalle de cada prenda (imagen, nombre, precio, tienda). | 3 | E5 | Must Have | Sprint 4 |
| 25 | HU15 | Como usuario quiero que los outfits consideren reglas básicas de moda para que sean coherentes. | 8 | E3 | Must Have | Sprint 5 |
| 26 | HU16 | Como usuario quiero que los outfits solo incluyan prendas con stock disponible. | 5 | E3 | Must Have | Sprint 5 |
| 27 | HU17 | Como usuario quiero que el sistema mejore mis recomendaciones según mis favoritos y feedback. | 8 | E3 | Should Have | Sprint 5 |
| 28 | HU26 | Como usuario quiero explorar múltiples outfits generados en una misma sesión. | 3 | E5 | Should Have | Sprint 5 |
| 29 | HU27 | Como usuario quiero guardar outfits como favoritos para revisarlos después. | 3 | E5 | Should Have | Sprint 5 |
| 30 | HU28 | Como usuario quiero descartar outfits para que el sistema aprenda mis preferencias. | 3 | E5 | Could Have | Sprint 5 |
| 31 | HU31 | Como usuario quiero activar una suscripción mensual para recibir outfits curados. | 5 | E7 | Won't Have | Futura |
| 32 | HU33 | Como usuario quiero ver el estado actual de mi suscripción. | 2 | E7 | Won't Have | Futura |
| 33 | HU32 | Como usuario suscrito quiero recibir un outfit nuevo cada mes generado especialmente para mí. | 8 | E7 | Won't Have | Futura |
| 34 | HU34 | Como usuario quiero ver el historial de outfits recibidos por suscripción. | 3 | E7 | Won't Have | Futura |
| 35 | HU35 | Como administrador quiero listar, activar y desactivar cuentas de usuario. | 5 | E8 | Should Have | Sprint 6 |
| 36 | HU36 | Como administrador quiero ver el catálogo de productos con filtros para monitorear el scraping. | 5 | E8 | Should Have | Sprint 6 |
| 37 | HU37 | Como administrador quiero ejecutar el scraping manualmente o programarlo. | 8 | E8 | Could Have | Sprint 6 |