# User Story Mapping — Dressed

Mapa visual de las historias de usuario organizadas por el flujo de actividades del usuario.

## Flujo principal del usuario

El User Story Mapping organiza las historias de usuario según el journey del usuario, de izquierda a derecha siguiendo el flujo natural de uso de la plataforma.

| Actividad | Tareas del usuario | Sprint 1 (Must Have) | Sprint 2 (Must Have) | Sprint 3-4 (Should Have) | Sprint 5-6 (Could Have) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceder al sistema | Registro y autenticación | Registrarse con email Iniciar sesión Cerrar sesión | Login con Google |  |  |
| Acceder al sistema | Recuperación de cuenta | Recuperar contraseña |  |  |  |
| Configurar perfil | Datos personales | Ingresar edad y género Registrar tallas Registrar proporciones | Tono de piel y paleta Estilos preferidos Editar perfil |  | Indicador de completitud |
| Obtener outfits | Generación IA |  |  | Analizar imágenes (IA) Generar outfits Reglas de moda Filtrar por stock | Mejorar por feedback |
| Explorar outfits | Visualización |  |  | Ver outfits generados Ver detalle de prendas | Explorar múltiples Guardar favoritos Descartar outfits |
| Comprar prendas | Redirección |  |  | Redirigir a tienda Abrir en nueva pestaña |  |
| Suscribirse | Suscripción mensual |  |  |  | Activar suscripción Recibir outfit mensual Ver estado y historial |
| Administrar | Panel admin |  |  |  | Gestionar usuarios Monitorear catálogo Controlar scraping |

## Releases del proyecto

| Release | Sprints | Valor entregado al usuario |
| --- | --- | --- |
| v0.1 — Base | Sprint 1-2 | El usuario puede registrarse, configurar su perfil completo y el sistema comienza a poblar el catálogo de prendas. |
| v0.2 — Motor IA | Sprint 3-4 | El usuario puede recibir outfits personalizados generados por IA con prendas reales del mercado. |
| v1.0 — Completo | Sprint 5-6 | El usuario puede suscribirse para recibir outfits mensuales, guardar favoritos y comprar directamente desde la plataforma. |